

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОСНОВАЯ ПОЛЯНА

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17.04.2020** | **г. Санкт-Петербург** | **№ 1 - 14** |

*«Об утверждении ведомственной целевой программы*

*внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга*

*муниципального округа СОСНОВАЯ ПОЛЯНА на 2020 год*

*«Жилищно-коммунальное хозяйство»*

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа СОСНОВАЯ ПОЛЯНА:

1. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации от 28.02.2020 № 1-11 «Об утверждении ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа СОСНОВАЯ ПОЛЯНА на 2020 год «Жилищно-коммунальное хозяйство».

2. Утвердить ведомственную целевую программу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа СОСНОВАЯ ПОЛЯНА на 2020 год **«Жилищно-коммунальное хозяйство»,** согласно *Приложению №1* к настоящему Постановлению.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

**Врио главы Местной администрации**

**МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА М.З. Бабаев**

Приложение №1

к Постановлению № 1- 14 от 17.04.2020 г.

**Утверждаю**

Врио главы Местной администрации

МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.З. Бабаев

**ПАСПОРТ**

**Ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа СОСНОВАЯ ПОЛЯНА на 2020 год**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа СОСНОВАЯ ПОЛЯНА. |
| Основание разработки Программы | Конституция Российской Федерации, статья 15; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления  в Санкт-Петербурге»; постановление Правительства  Санкт-Петербурга от 27.06.2017 №537 «Об утверждении Перечня расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, возникающих при выполнении полномочий ОМСУ по вопросам местного значения на период  2018-2020 годов»; постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 09.11.2016 №961 «О правилах благоустройства территории  Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;  Устав внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа СОСНОВАЯ ПОЛЯНА; Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге». |
| Цели программы | Создание на территории МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА благоприятных, комфортных и эстетичных условий для проживания населения.  Улучшение экологической обстановки на территории  МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА. |
| Задачи программы | Благоустройство и озеленение внутриквартальной территории муниципального образования, включающее:  - текущий ремонт придомовых территорий и дворовых, включая проезды и въезды, пешеходных дорожки;  - установку ограждений газонов;  - установку малых архитектурных форм, уличной мебели  и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования (установка скамеек, урн, вазонов и железобетонных полусфер);  - оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;  - озеленение территории муниципального образования (посадка деревьев и кустарников);  - обустройство детских и спортивных площадок и их содержание  в части, касающейся ремонта расположенных на них элементов благоустройства;  - выполнение оформления к праздничным мероприятиям  на территории муниципального образования;  - организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;  -  содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения. |
| Сроки  реализации программы | 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем средств составляет 86 112,4 тыс.руб. |
| Источники финансирования программы | Источниками финансирования программы являются средства бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа СОСНОВАЯ ПОЛЯНА  на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Восстановленные и благоустроенные дворовые территории;  - Восстановленные территории внутриквартального озеленения  с посадкой декоративного кустарника, устройством зон отдыха  и сетью пешеходных дорожек;  - Увеличение количества обустроенных детских площадок с новым детским оборудованием; |
| Инициатор | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа СОСНОВАЯ ПОЛЯНА |
| Разработчик | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа СОСНОВАЯ ПОЛЯНА |
| Контроль | Местная администрация МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА осуществляет контроль за исполнением мероприятий ведомственной программы  в рамках муниципальных контрактов и договоров, заключаемых  в соответствии с ведомственными программами |

#### «Благоустройство»

#### (код подраздела 0503)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сумма тыс.  руб.** | **Примечание** |
| **1** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** |  |  |
| **1.1.** | **Благоустройство** | **86 112,4** |  |
| **1.1.1.** | **Благоустройство территории муниципального образования**  **(939 0503 60000 00131 240)** | **29 023,5** |  |
|  | Выполнение работ по текущему ремонту проезда по адресу: 2-я Комсомольская ул. д. 13 | 341,3 |  |
|  | Выполнение работ по текущему ремонту проезда по адресу: ул. Пионерстроя д. 18 | 2 461,2 |  |
|  | Выполнение работ по текущему ремонту проезда по адресу: ул. Пионерстроя д. 12 корп. 3 – д. 14 корп. 3 | 1 872,7 |  |
|  | Выполнение работ по текущему ремонту пешеходной дорожки по адресу: 2-я Комсомольская ул. д. 7 корп. 2 | 150,9 |  |
|  | Выполнение работ по текущему ремонту проезда по адресу: ул. Пограничника Гарькавого д. 16 корп. 6 | 2 500,0 |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: ул. Летчика Пилютова д. 13 – д. 17 – д. 21 | 4 163,0 |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: ул. Пионерстроя д. 20/157 | 153,4 |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: ул. Пионерстроя д. 6 – д. 10 | 1 935,9 |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: ул. Летчика Пилютова д. 34 корп. 1 | 799,8 |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: 2-я Комсомольская ул. Д. 25 корп. 2 – д. 23 корп. 3 | 574,2 |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: ул. Новобелицкая д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2 | 2 171,1 |  |
|  | Дезинфекция детского игрового оборудования, спортивного оборудования и малых архитектурных форм | 300,0 |  |
|  | Завоз песка в песочницы, находящиеся на детских площадках территории МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА в соответствии с Адресной программой | 300,0 |  |
|  | Ремонт детского игрового и спортивного оборудования | 1 200,0 |  |
|  | Демонтаж елок и праздничных украшений на территории МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА | 100,0 |  |
|  | Праздничное оформление территории, установка новогодних елок на территории МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА | 1 500,0 |  |
|  | Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, в соответствии с Адресной программой | 1 500,0 |  |
|  | Подготовка проектно-сметной документации | 5 000,0 |  |
|  | Подготовка технического задания | 200,0 |  |
|  | Подготовка ведомостей объемов работ и сметной документации | 100,0 |  |
|  | Технический надзор за производством работ | 1 500,0 |  |
|  | **Закупка и установка скамеек, урн и вазонов на территории МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА в соответствии с Адресной программой** | **200,0** |  |
| **1.1.3.** | **Озеленение территории муниципального образования**  **(939 0503 60000 00151 240)** | **56 088,9** |  |
|  | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | 3 105,0 |  |
|  | Дезинфекция усовершенствованных покрытий на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | 300,0 |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству территории ЗНОП МЗ №40-39-30 (сквер б/н южнее д. 5 ул. Летчика Пилютова) | 22 700,0 |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству территории ЗНОП МЗ №40-39-27 (сквер б/н между д. 18 по ул. Пионерстроя и д. 155 по пр. Ветеранов) | 1 356,9 |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству территории ЗНОП МЗ №40-39-29 (сквер б/н между д. 84 корп. 8 и д. 88 корп. 2 по Петергофскому шоссе) | 27 000,0 |  |
|  | Снос и омолаживающая обрезка деревьев и кустарников на территориях ЗНОП МЗ | **500,0** |  |
|  | Посадка цветов в вазоны находящиеся на территории МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА в соответствии с Адресной программой | 1 127,0 |  |
| **1.1.4.** | **Оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений (939 0503 60000 00151 850)** | **1 000,0** |  |

В ходе реализации мероприятий программы ожидаются следующие результаты: увеличение числа благоустроенных дворов и зон отдыха, создание системы детских площадок, активное участие значительной части жителей в благоустройстве придомовой   
и внутридворовой территории, уменьшение неблагоустроенной и запущенной территории, создание дополнительных парковочных мест.

#### 4. Технико-экономическое обоснование программы

Экономическая эффективность программы и ее мероприятий не определяется,   
так как в результате реализации программы не заявлено снижение расходов или увеличение доходов бюджета МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА, получение экономического эффекта не планируется.

#### Расчет затрат на мероприятия ведомственной программы

#### Определение начальной стоимости строительства объектов городского хозяйства, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, с 01.01.2007 осуществляется в соответствии с требованиями Порядка организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при определении стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее - Порядок), утвержденного данным распоряжением.

#### В целях единого подхода к вопросам ценообразования в строительстве на территории Санкт-Петербурга Комитетом экономического развития, промышленной политике и торговли (КЭРППиТ) рекомендовано муниципальным образованиям Санкт-Петербурга формирование сметной стоимости строительных, ремонтно-строительных, монтажных работ осуществлять с применением:

#### - сметно-нормативной базы "ГосЭталон", которая включает в себя территориальные единичные расценки;

#### - индексов пересчета сметной стоимости строительства разрабатываемыми СПБ ГУ "Центр мониторинга и экспертизы цен" и утвержденными КЭРППиТ. Индексы публикуются в ежемесячном журнале "Вестник ценообразования в Санкт-Петербурге", выпускаемом СПБ ГУ "Центр мониторинга и экспертизы цен";

#### - ежемесячного Сборника средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве Санкт-Петербург (СССЦ), издаваемого СПБ ГУ "Центр мониторинга и экспертизы цен";

#### - методических указаний по определению сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.20012).

Определение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком) определяется   
и обосновывается в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 г.№44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

#### 6. Прогноз социально-экономических результатов реализации программы

6.1. В ходе реализации программы ожидаются следующие результаты:

* текущий ремонт **придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды   
  и въезды;**
* устройство пешеходных дорожек;
* устройство искусственного покрытия на детских площадках;
  + посадка зеленых насаждений на территории муниципального образования;
  + снос и омолаживающая обрезка зеленых насаждений на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения;
  + посадка цветов в вазоны;
  + установка газонного ограждения;
  + установка малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, полусферы, урны и т.д.);
  + создание новых детских площадок на территориях, предусмотренных первоначальным планом внутриквартальной застройки;
  + установка игрового оборудования на детских площадках;
  + оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
  + выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования.

#### 7. Механизм реализации ведомственной программы

7.1. Реализация мероприятий ведомственной программы проводится Местной администрацией МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА, а также привлеченными в установленном порядке иными организациями и учреждениями в соответствии с адресными планами   
на текущий финансовый год.

7.2. Обязательная отчетность о реализации ведомственной программы готовится ежегодно. Отчет представляется в текстовом варианте. Отчет содержит перечень мероприятий и объем финансирования, утвержденный решением Муниципального совета МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА, и информацию о фактическом финансировании программы за отчетный период в суммарном и процентном выражении.

Текстовый вариант содержит информацию о выполнении ведомственной программы   
с указанием мероприятий (с разбивкой по видам и адресам проведения работ   
и мероприятий). Годовой отчет о реализации ведомственной программы готовится Местной администрацией МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА и представляется   
в Муниципальный совет МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА.

#### 8. Наименование заказчика ведомственной программы

8.1. Местная администрация внутригородского муниципального образования   
Санкт-Петербурга муниципального округа СОСНОВАЯ ПОЛЯНА.

#### 9. Наименование органа (органов) местного самоуправления, осуществляющего (их) контроль за реализацией программы.

9.1. Местная администрация МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА осуществляет контроль   
за исполнением мероприятий ведомственной программы в рамках муниципальных контрактов и договоров, заключаемых в соответствии с ведомственными программами.

**Врио руководителя отдела благоустройства**

**Местной администрации МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА С.В. Мурова**